Vennelyst 8/5 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger.

Vi er nu på vej mod krydset Margrethevej/Fynsgade med hovedledninger for kloak og vand, vi har haft lidt udfordringer undervejs, men håber det nu kommer til at gå planmæssigt.

Skelbrønde:

Grundet ovennævnte udfordringer, har vi måtte udskyde opstarten af etableringen af skelbrønde på Fynsgade (ØST for Margrethevej) men vi går i gang i løbet af mandag den kommende uge.

Vand, I forbindelse med etablering af skelbrønde Fynsgade (ØST for Margrethevej) vil vi også etablere nye vandstik ved de berørte matrikler

Torsdag den 7/5, begyndte vi med udførelsen af den styrede underboring, desværre skete der et nedbrud på boremaskinen, hvilket betød vi ikke kom igennem som planlagt, torsdag. Der er blevet arbejdet på at reparere maskinen natten til fredag, og håber nu det lykkes at få ledningen trukket igennem til Lillehedenvej i løbet af fredagen.

Kristi Himmelfarts dag, og fredag den 15/5 holder vi fri, men er der spørgsmål, eller andet, er i selvfølgelig altid velkommen til at kontakte undertegnede

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen