Vennelyst 13/5 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger.

Vi er nu gennem krydset Margrethevej/Peder Rimmensgade med hovedledninger for kloak og vand, vi har som før nævnt, haft lidt udfordringer undervejs, men det ser nu ud til det kommer til at gå planmæssigt, Vi vil i løbet af Uge 21 åbne krydset, Peder Rimmensgade- Margrethevej samt Doggerbanke, således der er tilkørsel til LIDL og øvrige denne vej.

Vi vil, medio uge 21 afspærre fra rundkørslen Jyllandsgade, op til Doggerbanke, da vi skal have udført en trafiksikring af spildevandsledning, før asfaltering.

Skelbrønde:

Vi er nu i gang igen med etableringen af skelbrønde og nye vandstik på Fynsgade (ØST for Margrethevej) og dette forventes færdigt i løbet af 21.

Vand: Som nævnt tidligere, havde vi uheld med maskinen der skulle udføre den styrede underboring, hvilket betød vi ikke kom igennem som planlagt, og endte med det først lykkedes søndag.

Medio uge 21, skal vi have koblet den nye etape af vandledningen sammen med den eksisterende ledning der ligger på Jørgen Fibigersgade (VEST) hvilket betyder fortovet ved rundkørslen vil blive spærret så længe dette arbejde pågår

Kristi Himmelfarts dag, og fredag den 15/5 holder vi fri, men er der spørgsmål, eller andet, er i selvfølgelig altid velkommen til at kontakte undertegnede

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen