Vennelyst 29/5 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger: Vi har nu etableret brøndsæt i krydset Fynsgade/Margrethevej, Vi fortsætter den kommende uge med færdiggørelsen af denne strækning.

Efterfølgende, skal der udføres TV-Inspektion af kloakledninger samt gennemskylning af hovedledningen for vand, samt trykprøvning af denne.

Skelbrønde: Etableringen af skelbrønde og nye vandstik på Fynsgade (ØST for Margrethevej) er nu afsluttet, og den kommende uge, fortsætter med skelbrønde på Fynsgade (Vest for Margrethevej) på denne strækning skal der ikke laves vand.

Øvrige arbejder: Den kommende uge, vi også begynde at forberede strækningen fra og med rundkørslen Jyllandsgade mod Doggerbanke, til asfaltering. Selve asfalteringen udføres den 2/6 men inden skal vi have udført afretning af grus på strækningen, hvilket betyder vi afspærrer denne strækning fra SØNDAG den 31/5 og forventer at åbne igen onsdag den 3/6. Adgangen til Lidl og Doggerbanke, vil være via Peder Rimmensgade i denne periode (se medfølgende skilteplan)

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen