Vennelyst 12/6 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger: Vi fortsætter mandag den 15/6 med hovedkloakken på Fynsgade Øst for Margrethevej, som vi forventer er færdiggjort i medio uge 25, efterfølgende fortsætter vi på Fynsgade Vest for Margrethevej

Skelbrønde: Vi fortsætter ligeledes den kommende uge, med skelbrønde på Fynsgade (Vest for Margrethevej)

Øvrige arbejder: I skrivende stund, er asfalteringen af Margrethevej godt i gang, og forventes færdig i løbet af fredag den 12/6, Hvis alt går vel med asfalteringen, vil vi åbne for trafik i lørdag 13/6 mellem 08.00 og 09.00.

Mandag den 15/6 og tirsdag den 16/6, skal vi udføre en tilkobling af eksisterende vandforsyning, til den nye hovedledning for vand. Dette arbejde er i rundkørslen ved Jyllandsgade/Jørgen Fibigersgade, og betyder at vi må afspærre en lille del af rundkørslen (se medfølgende skitse)

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen