Vennelyst 19/6 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger: Vi er nu færdige med hovedkloak på Fynsgade øst for Margrethevej, og vi åbner midlertidigt op for trafik snarest muligt. I nærmeste fremtid skal strækningen have udført Tv-Inspektion, og godkendes denne, begynder vi så småt at klargøre til asfalt. Etableringen af hovedkloak fortsætter på Fynsgade, vest for Margrethevej den kommende uge.

Skelbrønde: Vi fortsætter ligeledes den kommende uge, med skelbrønde på Fynsgade (Vest for Margrethevej)

Øvrige arbejder. Den kommende uge, (Torsdag) vil det sidste blive asfalteret i rundkørslen i Jyllandsgade, samt T. krydset Lillehedenvej-Margrethevej, begge steder vil der kortvarigt blive afspærret for trafik, mens asfalteringen foregår.

Hvis man ønsker en ugentlig info på mail, er man velkommen til at sende sin mailadresse til undertegnede, hvor vi kort vil informere om status på arbejdet.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen