Vennelyst 28/8 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: 
Jyllandsgade: vi har nu etableret brønden ved Fynsgade, og fortsætter videre ad Jyllandsgade på mandag, mandag vil indkørslen fra Jyllandsgade til P. Pladsen til Rema, blive afspærret, og der derfor vil være indkørsel til Remas P. Plads via Svinget. Vi forventer at vi også i løbet af mandag kan åbne op fra Jyllandsgade til Vanggårdsgade. 

Thurøgade: Her forventer vi at blive færdige i løbet af mandag den 31/8 hvor efter holdet fortsætter på Peder Rimmensgade med hovedkloak og ny vandledning. 

Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen

På Fynsgade, beder vi venligst om man kun parkerer i den ene side af vejen, da det vanskeliggør kørslen med vores traktor-vogne hvis man parkerer i begge sider af vejen

Skelbrønde: her følger dette arbejde umiddelbart efter etableringen af hovedkloakken i Jyllandsgade 

Øvrige arbejder: mandag fortsætter vi med retableringen af fortovet på Fynsgade vest for Margrethevej.

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
Venlig hilsen
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