Vennelyst 4/9 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: 
Jyllandsgade: mandag den 7/9 afspærrer vi indkørslen til Svinget, og fortsætter ad Jyllandsgade med hovedkloakken. Dags dato forventer vi at åbne Jyllandsgade fra rundkørslen ved Brogården frem til indkørslen til Rema 1000 parkeringsplads. Vi forventer også den kommende uge, at etablere den nye fjernvarme ledning fra Fynsgade til Peder Rimmensgade.
Peder Rimmensgade, Fortsætter vi med etableringen af hovedkloak og ny vandledning, og forventer dette arbejde er færdigt medio uge 37, efterfølgende skal der udføres omkobling af stikledninger til den nye vandledning, når denne er gennemskyllet og godkendt.
Skelbrønde: Arbejdet med etablering af skelbrønde på Jyllandsgade fortsætter løbende efter hovedkloakken er udført.
Øvrige arbejder: Den kommende uge, fortsættes arbejde med belægning/fortov i Fynsgade, og sidst i næste uge, er planen vi sætter kantsten i Thurøgade. I krydset Thurø/Fynsgade har vi et par ventiler på vandledningen, der skal fjernes, så der vil kortvarigt være spærret for gennemkørsel i krydset.
Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen
På overnævnte veje, beder vi venligst om man kun parkerer i den ene side af vejen, da det vanskeliggør kørslen med vores traktor-vogne hvis man parkerer i begge sider af vejen
Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
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