Vennelyst 18/9 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: 
Jyllandsgade: Den kommende uge, påbegynder vi arbejdet i rundkørslen, hvilket betyder vi kommer til at spærre rundkørslen fra Jyllandsgade og derved tilkørslen til Nørregade og Vestergade, fra mandag den 21/9 (se vedhæftede omkørselsplan og skilteplan) 
Vi beder venligst om at man og følger skiltning og respekterer afspærringen, og er særlig opmærksom i og omkring rundkørslen og skolen.
Peder Rimmensgade: Fortsætter arbejdet, med omkobling af de nye stikledninger for vand, hvilket betyder der kortvarigt, er lukket for vandet til den enkelte matrikel hvor arbejdet udføres.
Skelbrønde: Arbejdet med etablering af skelbrønde på Jyllandsgade fortsætter løbende efter hovedkloakken er udført. Ligeledes udføres de sidste skelbrønde ved Fynsgade 7 B og 13 B
Fjernvarme: Udskiftningen af fjernvarmeledningen, fra Fynsgade mod Peder Rimmensgade, er nu i gang, og fortsætter ind ad Peder Rimmensgade den kommende uge.
Øvrige arbejder: Den kommende uge, fortsættes arbejde med kantsten og fortov i Fynsgade, 
Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
Venlig hilsen
[image: ]


image1.png
Brian Lundtoft

Formand
TIf. 989214 66
Mobil 30986864

E-Mail

bl@vennelyst.dk




