Vennelyst 18/9 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026

Hovedledninger:

Jyllandsgade: Den kommende uge, påbegynder vi arbejdet i rundkørslen, hvilket betyder vi kommer til at spærre rundkørslen fra Jyllandsgade og derved tilkørslen til Nørregade og Vestergade, fra mandag den 21/9 (se vedhæftede omkørselsplan og skilteplan)

Vi beder venligst om at man og følger skiltning og respekterer afspærringen, og er særlig opmærksom i og omkring rundkørslen og skolen.

Peder Rimmensgade: Fortsætter arbejdet, med omkobling af de nye stikledninger for vand, hvilket betyder der kortvarigt, er lukket for vandet til den enkelte matrikel hvor arbejdet udføres.

Skelbrønde: Arbejdet med etablering af skelbrønde på Jyllandsgade fortsætter løbende efter hovedkloakken er udført. Ligeledes udføres de sidste skelbrønde ved Fynsgade 7 B og 13 B

Fjernvarme: Udskiftningen af fjernvarmeledningen, fra Fynsgade mod Peder Rimmensgade, er nu i gang, og fortsætter ind ad Peder Rimmensgade den kommende uge.

Øvrige arbejder: Den kommende uge, fortsættes arbejde med kantsten og fortov i Fynsgade,

Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen

Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse.

Venlig hilsen