Vennelyst 24/9 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: 
Jyllandsgade: Vi fortsætter med hovedledningen for spildevand ud i rundkørslen, og hvis alt går som planlagt, påbegyndes udgravning til bygværket, der skal etableres i rundkørslen.
Der er ved Tv-inspektionen på den udførte hovedledning ud for Jyllandsgade 12 desværre konstateret en fejl på ledningen, som betyder vi skal have repareret denne fejl, dette vil også blive udført i uge 40, hvilket betyder Jyllandsgade vil blive spærret mellem Peder Rimmensgade og Fynsgade mens arbejdet udføres, her henvises til omkørsel via Jørgen Fibigersgade og Fynsgade. Arbejdet forventes at kunne udføres på en 1 dag.
Vand: Jyllandsgade: Arbejdet, med omkobling af de nye stikledninger for vand, er nu udført og den kommende uge, skal den nye vandledning trykprøves, hvilket betyder der vil blive lukket for vandet mandag den 28/9 mellem 11.00 og 18.00 
Skelbrønde: Arbejdet med etablering af skelbrønde på Jyllandsgade fortsætter løbende efter hovedkloakken er udført. Ligeledes udføres de sidste skelbrønde ved Fynsgade 13 B
Fjernvarme: Udskiftningen af fjernvarmeledningen, fra Fynsgade mod Peder Rimmensgade, er nu i gang, og fortsætter ind ad Peder Rimmensgade den kommende uge.
Øvrige arbejder: Den kommende uge, vil vi begynde med etableringen af kantsten i Jyllandsgade og Peder Rimmensgade samt fortov i Fynsgade, 
Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen.
Vi beder venligst om at man og følger skiltning og respekterer afspærringen, og er særlig opmærksom i og omkring rundkørslen og skolen.
Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
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