Vennelyst 2/10 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: 
Jyllandsgade: Kommende uge påbegyndes arbejdet med bygværk, og fortsætter kloakledningen mod tilslutningspunktet ved starten af Vestergade
Vand: Jyllandsgade: Der skal fjernes nogle eksisterende ventiler på hovedledningen for vand, hvilket betyder Fynsgade, Jyllandsgade, Margrethevej, Peder Rimmensgade, Thurøgade, Østergade være uden vand mandag d. 5. oktober mellem kl. 11:00-15:00 

Skelbrønde: Arbejdet med etablering af skelbrønde på Jyllandsgade fortsætter løbende efter hovedkloakken er udført. 
Fjernvarme: Udskiftningen af fjernvarmeledningen, fra Fynsgade mod Peder Rimmensgade, forventes helt afsluttet i starten af uge 40
Øvrige arbejder: mandag den 5/10 kl. 07.00, påbegyndes arbejdet med afretning af grus inden asfaltering, som udføres onsdag-Torsdag uge 41. I DEN FORBINDELSE BEDER VI OM MAN IKKE PARKERER PÅ DE BERØRTE VEJE SOM ER FYNSGADE-THURØGADE- PEDER RIMMENSGADE OG JYLLANDSGADE.
Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen.
Vi beder venligst om at man og følger skiltning og respekterer afspærringen, og er særlig opmærksom i og omkring rundkørslen og skolen.
Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
Venlig hilsen
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