Vennelyst 9/10 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: 
Jyllandsgade: Der har været lidt udfordringer med ledningsarbejdet i rundkørslen, men forventer vi når til Vestergade medio uge 42, hvorefter vi begynder med etableringen af bygværket.
Vand: Vi forventer at påbegynde etableringen af den nye hovedledning op ad Hovedvejen mod Halvvejen, den kommende uge. 
Skelbrønde: Arbejdet med etablering af skelbrønde på Jyllandsgade fortsætter.
Øvrige arbejder: asfalteringen er nu udført, og kommende uge vil der blive etableret opkørsels-ramper ved de enkelte matrikler, belægningsarbejdet fortsættes på de strækninger der nu er asfalteret
Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen.
Vi beder venligst om at man og følger skiltning og respekterer afspærringen, og er særlig opmærksom i og omkring rundkørslen og skolen.
Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
Venlig hilsen
[image: ]


image1.png
Brian Lundtoft

Formand
TIf. 989214 66
Mobil 30986864

E-Mail

bl@vennelyst.dk




