Vennelyst 16/10 2026

Status opdatering på separatkloakering Hirtshals 2026
Hovedledninger: 
Jyllandsgade: Vi har nu tilsluttet kloakken i Vestergade, og fortsætter uge 43 med kloak og fjernvarmeledninger fra Søndergade, mod rundkørslen. 
Vand: Vi fortsætter med etableringen af den nye hovedledning op ad Hovedvejen mod Halvejen. 
Skelbrønde: Arbejdet med etablering af skelbrønde på Jyllandsgade fortsætter.
Øvrige arbejder: Belægningsarbejdet fortsætter på de strækninger der nu er asfalteret
Vedr. trafikafviklingen på overnævnte strækninger henviser vi til skiltningen.
Vi beder venligst om at man og følger skiltning og respekterer afspærringen, og er særlig opmærksom i og omkring rundkørslen og skolen.
Vi beklager de gener arbejdet giver, men håber på jeres forståelse. 
Venlig hilsen
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